DZP/PN/37/20018 - Załącznik nr 8 – UMOWA-Zmiana z dn.14.08.2018r.

Zawarta w dniu ………… 2018 r., w Lublinie, pomiędzy:

1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026235, NIP: 712-241-08-20, REGON: 431022232, zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowany przez:

płk  mgr Andrzeja Skiba - Komendanta

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym dalej Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

§1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji (m.in. rzuty, przekroje, elewacje, instalacje, opis, dokumentacja zdjęciowa, detale, odkrywki, wydruk, opracowania itp.) wraz                                    z przedmiarami i kosztorysami robót na zadaniu nr 91194 Nadbudowa budynku głównego szpitala wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz zadaniu nr 91438 budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na centralny blok operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców, realizowanych przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przy Al. Racławickich 23 w Lublinie.

2. Na zakres opracowania określony w ust.1 składają się następujące etapy:

1)wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wielobranżowej robót budowlanych w zakresie robót dotychczas wykonanych z uwzględnieniem jakości wykonanych robót i wskazaniem niezbędnych poprawek;

2)naniesienie inwentaryzacji na posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową;

3)opracowanie ( na podstawie wykonanych obmiarów z natury ) szczegółowych przedmiarów robót pozostałych do wykonania w poszczególnych branżach, z uwzględnieniem robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających w związku z planowanym rozliczeniem kosztorysowym z nowym wykonawcą robót;

4)opracowanie kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach – dla robót pozostałych do wykonania;

5)opracowanie wzorów formularzy kosztorysu ofertowego w poszczególnych branżach – dla robót pozostałych do wykonania,

3. Inwentaryzacja wielobranżowa obiektu winna uwzględniać zakres dostaw zgodnych z pierwotnym przetargiem , oraz składać sie z następujących opracowań:

- Inwentaryzacja w zakresie architektonicznym;

- Inwentaryzacja w zakresie konstrukcji budynku;

- Inwentaryzacja instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- Inwentaryzacja instalacji wod. – kan;

- Inwentaryzacja c.o., c.t. i węzła cieplnego;

- Inwentaryzacja instalacji chłodniczej freonowej, gazów medycznych,

- Inwentaryzacja instalacji elektroenergetycznych, instalacji odgromowej, uziemiającej;

- Inwentaryzacja instalacji teletechnicznych, automatyki, SAP, oddymiania dróg ewakuacyjnych, audio – video, CCTV, KD, TV, inst. przyzywowej, sieci strukturalnej LAN, video-domofonowej, domofonowej, itp.;

- Inwentaryzacja w zakresie zabezpieczeń i systemów ppoż.

- Inwentaryzacja w zakresie zamontowanych i dostarczonych urządzeń medycznych;

- Inwentaryzacja w zakresie PZT ( tereny utwardzone – drogi i chodniki, sieci i przyłącza wod.-kan, sieci i przyłącza NN; oświetlenie terenu, system parkingowy, nasadzenia zielni, elementy małej architektury,  itp. );

- Inwentaryzacja w zakresie dostarczonych i nie wbudowanych materiałów / urządzeń na budowę.

Szczegółowe wytyczne w zakresie inwentaryzacji przedstawiono w stanowiącym integralną część Umowy  Załączniku nr 1.

4. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy, zobowiązany jest udzielać odpowiedzi na pytania Wykonawców, składane podczas ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań inwestycyjnych będących przedmiotem dokumentacji oraz pytania wykonawców dotyczące wad i niejasności w dokumentacji, jak również pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie wykonanej dokumentacji w terminie 3 dni, od dnia przekazania treści pytania przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4.

5. Podstawą do wykonania przedmiotu umowy jest: dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę nr 1/14; 55/13; 80/13; 45/15; 43/15; 44/15; 5/18; 11/18;  33/18 (projekt wykonawczy, dokumentacja dotycząca robót zamiennych, dodatkowych i uzupełniających, dokumentacja rewizyjna).

6. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie w związku ze sposobem przeprowadzenia inwentaryzacji, jak i jej wyniku Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział              w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności polegających na:

- inwentaryzacji

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie dłuższym niż 3 dni robocze) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.:

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania

10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2 % łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto, określonego w  § 7 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności.

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

§2

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest dzień zawarcia Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a) Etap 2-na zadaniu nr 91438 budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na centralny blok operacyjny  z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców - do 30.09.2018 r.

b) Etap 1-na zadaniu nr 91194 Nadbudowa budynku głównego szpitala wraz ze zmianą konstrukcji dachu - do 30.11.2018 r.

c) Wykonawca zobowiązuje sie do udzielania odpowiedzi, o których mowa w § 1 ust.  4, w terminie 4 lat od daty zawarcia umowy.

§3

1. Wykonawca zobowiązuje sie do wykonania opracowań, o których mowa w §1, zgodnie                                 z postanowieniami Umowy, warunkami technicznymi, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w szczególności z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku , w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programie funkcjonalno - użytkowym, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku, w sprawie metod określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, Prawem budowlanym, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Kosztorysy inwestorskie winny być aktualne na dzień przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu i wykonane w oparciu o średnie ceny ( robocizny, materiału, sprzętu) wg. cenników SEKOCENBUDU dla miasta Lublin z II kwartału 2018 roku. Zamawiający zastrzega sobie jednokrotnej aktualizacji.

3. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy opracować w jednym programie kosztorysowym.

4. Wykonawca  złoży pisemne oświadczenia że dokumentacja będąca przedmiotem odbioru:

1) wykonana została zgodnie z umową , obowiązującymi przepisami prawa oraz jest w stanie kompletnym i zapewni, że ww. dokumentacja nie ma wad,

2) została wykonana zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

3) przedłożona w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną.

§4

1. Wykonawca winien na bieżąco informować Zamawiającego  o stanie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania i uzgadniania wątpliwości dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się zaś do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

2. W terminach określonych w §2 ust. 2 lit. a i b Wykonawca przekaże kompletną dokumentację będącą przedmiotem umowy, celem jej zatwierdzenia przez Zamawiającego. Miejscem przekazania dokumentacji będzie Dział Inwestycji i Remontów 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie.

3. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, w taki sposób, aby ustalony termin jej realizacji został dotrzymany.

4. Wykonawca niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o przewidywanym opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy i jego przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy.

5. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnych materiałów.

6. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie, że:

1) zatwierdza przedmiotową dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę lub,

2) odrzuca dokumentację w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę w całości ze wskazaniem istotnych przyczyn odrzucenia lub,

3) zatwierdza dokumentację pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji.

7. Odrzucenie dokumentacji w całości może wynikać z jej sprzeczności z niniejszą umową lub pisemnymi uzgodnieniami.

8. Jeśli Zamawiający odrzuci daną dokumentację , Wykonawca niezwłocznie przygotuje nową bez wad uwzględniając zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego.

9. Wykonawca złoży ponownie wykonaną dokumentację Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu jej poprzedniej wersji.

10. Jeśli Zamawiający zatwierdzi dokumentację stanowiącą przedmiot umowy pod warunkiem wykonania określonych modyfikacji Wykonawca niezwłocznie wprowadzi te modyfikacje przedstawiając Zamawiającemu dokumentację do ponownego zatwierdzenia, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o zatwierdzeniu danej dokumentacji pod warunkiem wprowadzenia modyfikacji. Odrzucenie danej dokumentacji lub żądanie wprowadzenia do niej określonej  modyfikacji będzie dla Wykonawcy wiążące.

11. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa ust. 9 i ust. 10 lub konieczności ponownego wykonania przez Wykonawcę dokumentacji w trybie ust. 8-10 Zamawiający naliczać będzie kary umowne zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 3. Do okresu naliczania kar umownych Zamawiający nie wliczy pierwszego terminu sprawdzenia przekazanej dokumentacji.

12. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji według procedury określonej w niniejszym paragrafie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ani jej nie ogranicza.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację stanowiącą przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności tych prac, w formie tradycyjnej – papierowej oraz formie elektronicznej na płycie CD/DVD ( po 3 egz. ).

2. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej pozbawionej zabezpieczeń przed kopiowaniem, winna być zapisana na nośniku elektronicznym m.in.                    w formacie *DOC,* PDF, *XLS, *JPG.

3. Przedmiary i kosztorysy stanowiące przedmiot umowy przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej, pozbawionej zabezpieczeń przed kopiowaniem – winny być zapisane na nośniku elektronicznym, możliwie do odczytania przez program kosztorysowy NORMA PRO oraz m.in. w formacie *ATH, *PDF oraz arkuszu kalkulacyjnym Excel.

4. Na dowód otrzymania przez Zamawiającego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy ustalający rodzaj i ilość przekazanych dokumentów.

5. W terminie do 14 dni od podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości wykonania Umowy podpisze ostateczny protokół zdawczo – odbiorczy stwierdzający prawidłowość wykonania umowy.

6. Datą wykonania i odbioru przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez obie strony protokołu,                  o którym mowa w ust. 5.

§6

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie, do wyników prac stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego zależnego prawa autorskiego oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się                    w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych oraz udziela zezwolenia Zamawiającemu na ich wykonywanie na czas nieokreślony.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy i do przekazywanych Zamawiającemu egzemplarzy w/w opracowań oraz wyraża zgodę na nieodpłatne ich wykorzystanie na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy           z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz określonych poniżej, możliwą techniką, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, tj.:

1) wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej                    i teleinformatycznej, w tym Internetu,

2) publiczne udostępnianie w formie ogólnodostępnych warstw i ekspozycji,

3) wykorzystywanie opracowań do publikacji w celach promocji inwestycji,

4) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,

5) przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego na terenie dla którego została opracowana dokumentacja na podstawie niniejszej umowy,

6) wykorzystania dokumentacji i opracowań wykonywanych na podstawie niniejszej umowy,                  przez architektów i wykonawców wykonujących kolejną dokumentację projektową i opracowania na podstawie oddzielnego zamówienia, w przypadku:

a) przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania  terenu, zmiany decyzji co do budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez zamawiającego na terenie dla którego była opracowana dokumentacja projektowa,

b) przeniesienia przez Zamawiającego na inna osobę praw majątkowych do dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy,

c) wykorzystania ich, dla wszelkich inwestycji sąsiadujących z terenem stanowiącym opracowanie.

3. W przypadku wykonania opracowań, o których mowa w § 1 ust.2 przez Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do opracowań lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się:

1) nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie celem ich dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 1 i ust.2.

2) uzyskać zgodę autorów opracowań do korzystania przez Zamawiającego z opracowań, o których mowa w § 1 ust 2. na polach eksploatacji określonych w ust.1. i ust.2.

3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami oświadczenia twórców ( współtwórców) opracowań, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowań oraz że wyrażają oni zgodę o której mowa w pkt. 2).

4. Przeniesienie powyższych praw autorskich następuje mocą niniejszej umowy z dniem podpisania ostatecznego protokołu – zdawczo odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust.5 przez obie strony umowy.

5. W przypadku wytoczenia powództwa przeciwko zamawiającemu w związku z naruszeniem praw osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się  wziąć udział w takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.

6. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy, wykorzystanie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, jej modyfikacja w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, w przypadku zaprzestania wykonywania prac przez wykonawców realizujących inwestycje, o których mowa w § 1.

§7

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy będzie wynosić ………………………..zł netto (słownie:), co stanowi …………………………………………………………………………..zł brutto ( słownie:)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zmówienia określonego w § 1.

3. Wynagrodzenie netto jest niezmienne, a wynagrodzenie brutto może ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

4. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za faktyczne wykonany przedmiot umowy.

§8

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonane i odebrane przez Zamawiającego czynności stanowiące przedmiot umowy.

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany ostateczny protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w §5 ust.5. umowy.

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy Bank……………………… Nr rachunku…………………… w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem stwierdzającym prawidłowość wykonania przedmiotu umowy.

4. Dniem zapłaty należności jest dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.

§9

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;

3) za opóźnienie, niewykonanie lub nienależyte wypełnianie obowiązków przez Wykonawcę określonych w niniejszej umowie, innych niż wymienione w pkt 1) i 2) zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia;

4) za niewykonanie obowiązku udzielenia w terminie określonym w § 1 ust.4 odpowiedzi na pytania Wykonawców składane podczas przeprowadzania ewentualnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji będącej przedmiotem wykonanej dokumentacji oraz pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie wykonanej dokumentacji w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

5) określonych w § 1 ust. 10 umowy

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto umowy. Kary z ust. 1 i ust 2. Nie wykluczają się wzajemnie i podlegają kumulacji.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stornie Zamawiającego lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokości kar umownych.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia bez wezwania do ich zapłaty, także w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§10

1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Zamawiającemu nadto przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) wystąpią okoliczności, które nie były znane w chwili podpisania umowy, a które powodują że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym,

2) w przypadku braku środków finansowych na realizację zadania,

3) w każdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może być dokonane w terminie 30 dni od dnia ujawnienia okoliczności, o których mowa w ust.2.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 7 dniowym okresem wypowiedzenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne i prawidłowo wykonane prace do dnia odstąpienia lub rozwiązania umowy, a Zamawiający nabywa prawa autorskie do wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji na zasadach określonych w §6.

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy i nie przysługiwania wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną dokumentację Zamawiającemu przysługuje prawo pozostawienia                               1 egzemplarza dokumentacji przekazanej przez wykonawcę.

§11

1. Wykonawca udziela gwarancji, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zgodnie     z przepisami k.c., z zastrzeżeniem ust.3.

3. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi także w przypadku gdy Zamawiający wiedział o wadach przedmiotu umowy w chwili odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 –letniej gwarancji za wady fizyczne i prawne dokumentacji,              o której mowa w § 1.

5. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy przez okres 3 lat.

6. Bieg okresu rękojmi i gwarancji na prace zrealizowane na podstawie niniejszej umowy rozpoczyna się od daty podpisania ostateczne protokołu zdawczo – odbiorczego. Zakończenie okresu rękojmi i gwarancji nie może nastąpić wcześniej niż po usunięciu przez wykonawcę wad ujawnionych w okresie rękojmi                i gwarancji.

7. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowiązanych do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Zamawiający może wyrazić na piśmie zgodę na dłuższy termin usunięcia wad.

8. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie zamawiający będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy podmiotów trzecich na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Skorzystanie z uprawnień określonych w ust. 8 nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9 ust.1 pkt.2.

§12

1. Strony umowy do bieżących kontaktów w sprawach związanych z realizację umowy wyznaczają:

- ze strony Zamawiającego:………………………………..

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………..

2. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w umowie oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogą e-mail.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń. Przy braku takiej informacji wszelkie pisma                i przesyłki wysyłane będą na adres wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą uznawane                   za doręczone.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§15

Wszelkie spory mogące wynikną na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Integralną częścią umowy jest załącznik nr 1 – Szczegółowe wytyczne do inwentaryzacji.

Zamawiający								Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowe wytyczne do inwentaryzacji, o której mowa w § 1 ust. 3 Umowy

1. Inwentaryzacja architektoniczna powinna zawierać:

- zwymiarowane rzuty wszystkich poziomów budynku, na rzucie dachu kominy i inne urządzenia z opisem branżowym,

- zwymiarowane przekroje obiektu w miejscach charakterystycznych uwidaczniających różnice poziomów i wzajemne położenie części budowli, przekroje przez wszystkie klaki schodowe,

- wszystkie elewacje ( i przekroje) obiektu zwymiarowane z odniesieniem do poziomu głównego wejścia do budynku,

- opis materiałów budowlanych, materiałów wykończeniowych, wyrobów gotowych oraz opis stanu technicznego tych elementów,

- opis techniczny zawierający opis lokalizacji, danych technicznych obiektu ( dane liczbowe obiektu,                w tym: powierzchni, kubatury, wysokości, ilości kondygnacji itp.), zestawienie powierzchni użytkowych na rysunkach i w opisie technicznym,

- opis sposobu wykorzystania budynku i jego poszczególnych części,

2. Inwentaryzacja konstrukcji powinna zawierać:

- opis konstrukcji wraz z opisem stanu technicznego konstrukcji obiektu,

- opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,

-rozpoznanie głównych ustrojów konstrukcyjnych przedstawione w formie rysunkowej                                           na zaktualizowanych rzutach,

- rozpoznanie głównych zespołów urządzeń wraz z kanałami do obsługiwanych pomieszczeń,

3. Inwentaryzacja instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna zawierać:

- opis instalacji wraz z opisem stanu technicznego

- rozpoznanie poszczególnych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- przedstawienie tras i urządzeń na zaktualizowanych rzutach,

- przypisanie zespołu urządzeń wraz z kanałami do obsługiwanych pomieszczeń,

4.Inwentaryzacja  wod – Kan, c.o., c.t., hydrantowej, wymiennikowni i zewnętrznych sieci sanitarnych i elektrycznych powinna zawierać:

- opis instalacji wraz z opisem stanu technicznego

- inwentaryzację tras na zaktualizowanych rzutach,

6. Inwentaryzacja instalacji gazów medycznych powinna zawierać:

- opis instalacji wraz z opisem stanu technicznego

- inwentaryzację tras na zaktualizowanych rzutach,

7. Inwentaryzacja instalacji elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych i automatyki powinna zawierać:

- opis instalacji , sieci wraz z opisem ich stanu technicznego,

- przestawienie tras i urządzeń na zaktualizowanych rzutach, schematy,

- inwentaryzacje instalacji odgromowej

8. Inwentaryzacja terenu zewnętrznego tj. np. dróg, parkingów, oświetlenia i monitoringu, systemu parkingowego, nasadzeń i terenów zielonych powinna zawierać:

- opis instalacji wraz z opisem stanu technicznego

- inwentaryzację tras na zaktualizowanych rzutach,

- opis