Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 14.08.2018r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/37/2018

Dotyczy: dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wraz z przedmiarami i kosztorysami robót..

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm) ujednolica zapisy i dokonuje zmiany w zakresie załącznika nr 8 – projekt umowy, poprzez dodanie w §2 ust.2 pkt.a) wyrażenia o treści „Etap 2” oraz w pkt.b) wyrażenia o treści „Etap 1”.

W związku z powyższym §2 ust.2 uzyskuje brzmienie :

„2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

a) Etap 2- na zadaniu nr 91438 budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na centralny blok operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców - do 30.09.2018 r.

b) Etap 1- na zadaniu nr 91194 Nadbudowa budynku głównego szpitala wraz ze zmianą konstrukcji dachu - do 30.11.2018 r.

c) Wykonawca zobowiązuje sie do udzielania odpowiedzi, o których mowa w § 1 ust.  4, w terminie 4 lat od daty zawarcia umowy.”

Ponadto w §13 zamawiający dodaje wyrażenie o treści : „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)”. W związku z powyższym §13 uzyskuje brzmienie : „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)  Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.”.

W załączeniu załącznik nr 8 po zmianie z dn.14.08.2018r.

Zapraszamy do składania ofert w dniu 21.08.2018 r. godz. 9:30.