II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nie później niż do 31.04.2019r. z zachowaniem terminów pośrednich:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w razie konieczności niezbędnych uzgodnień np. w MPWiK Lublin Sp. z o.o. – w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy,

- uzyskania stosownego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę – w terminie 70 dni od daty zawarcia umowy, jeśli jest wymagane.

Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Opakowanie i oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w zamkniętym opakowaniu/kopercie. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób gwarantujący zachowanie  poufności jego treści oraz zabezpieczający jego nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie z ofertą powinno być zaadresowane do Zamawiającego według poniższego wzoru na adres:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin, budynek nr 1, pokój nr 22 (kancelaria)

do dnia 01.10.2018r.  do godz. 9:30

oraz powinny być oznakowane następująco:

„Oferta - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych w formule zaprojektuj i wybuduj”

DZP/PN/41/2018

Nie otwierać przed dniem 01.10.2018r. godz. 10:00

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego, po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

2) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzanie zmian następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty podlegającej zmianie                    tj. w zaklejonej kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte bezpośrednio podczas otwarcia ofert. Dokumenty zawierające zmiany, po stwierdzeniu skuteczności dokonania zmian zostaną dołączone do oferty, której zmiany dotyczą.

Do wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca wycofanie oferty jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.

3) Termin i forma składania ofert:

Oferty należy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu w siedzibie Zamawiającego budynek nr 1, pokój nr 22 (kancelaria) - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin lub drogą pocztową/kurierską (na własne ryzyko – oferta               w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do Zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego), nie później niż do dnia 01.10.2018r. do godz. 9:30

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

XII Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.10.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego-                    1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin, budynek nr 1, Sala Konferencyjna.

1.1.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu każdej z kopert zawierającej ofertę zostaną podane do wiadomości zebranych:

- nazwy (firmy)Wykonawców i ich adresy, a także informacje dotyczące:

- cen (wartości) ofert,

- warunków płatności,

- terminy wykonania zamówienia,

- okres gwarancji.

1.2.Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści ww. informacje na stronie internetowej www.1wszk.pl.

1.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Oferty (z wyjątkiem informacji zastrzeżonych, iż nie mogą być udostępniane, a Wykonawca wykaże, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) udostępniane będą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, na pisemny wniosek osoby/podmiotu.

Zamawiający udostępni protokół w trakcie trwania postępowania, natomiast załączniki do protokołu będą udostępniane po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ                                 PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.

13.1.Ocena ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w nw. kryteriach                    i ich znaczeniu :

Cena – 60%

Termin realizacji  – 30%

Okres gwarancji   – 10%

Każda z ofert oceniana będzie przez członków komisji w systemie punktowym na podstawie kryteriów oceny określonych powyżej.

- Punkty będą przyznawane za poszczególne części składowe oceny ofert wyznaczone przez przyjęte kryteria oraz ich wagi.

- Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych powyżej.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

13.2.Punkty w kryterium cena danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta                    o najniższej cenie uzyska 100 pkt.

Punkty za cenę zostaną wyliczone wg poniższych zasad:

Cn/Cd x 100 pkt = C

gdzie :

Cn - cena najniższa brutto

Cd - cena brutto danej oferty

C - punkty przyznane za cenę

Punkty zostaną przyznane na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczone według wzoru opisanego powyżej a następnie będą pomnożone przez wagę kryterium.

13.3. Punkty w kryterium termin realizacji (T) danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta o najniższej cenie uzyska 100 pkt.

(Tn/Tb)  x 100 pkt = T

Gdzie :

T – punkty przyznane za termin realizacji

Tb – ilość punktów przyznana badanej ofercie,

Tn – maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania,

Najwyższą liczbę punktów za termin realizacji uzyska oferta, która uzyska najkrótszy termin realizacji.

Oferta Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w terminie dłuższym niż do dnia 30.04.2019r. zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Punkty zostaną przyznane na podstawie terminu wykonania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy  i  przeliczone według wzoru opisanego powyżej a następnie będą pomnożone przez wagę kryterium.

13.4. Punkty w kryterium okres gwarancji (G) przyznawane będą wg  poniższych zasad:

Okres gwarancji 36 miesięcy     - 0 pkt,

Okres gwarancji 48 miesięcy        - 5 pkt,

Okres gwarancji 60 miesięcy        - 10 pkt,

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia, natomiast w  ofercie z  okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy dla potrzeb oceny i porównania ofert, zostanie  przyjęta wartość liczbowa „60”miesięcy;

Punkty przyznane przez wszystkich członków komisji dla kryterium okres gwarancji będą pomnożone przez wagę kryterium.