P R O JE K T

Znak sprawy nr 81/2018								Egz. nr….

UMOWA nr w centralnym rejestrze……………

zawarta w dniu …………. 2018 roku w Lublinie, pomiędzy:

1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23,                 20-049 Lublin, NIP 712 241 08 20, REGON 431022232, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego                                        pod nr 0000026235, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą                                     w Świdniku VI Wydział Gospodarczy, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

...............................................................................................................................................................................

a

..................................... z siedzibą ........................ , wpisaną do rejestru Przedsiębiorców przez Sąd ........................ w .........................., ........ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                          pod numerem KRS .........., NIP …………, REGON ……, reprezentowaną przez:

...............................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

Zamówienie stanowiące przedmiot umowy  zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) na podstawie art. 4 pkt.8.

Wykonawca wyłoniony został do wykonania zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Wykonawca oświadcza, że podane powyżej dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

§ 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie remontu dachu  budynku  agregatowni nr 87 na terenie  
1 Wojskowego  Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Ełku 
przy ul. Kościuszki 30,  19-300 Ełk zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi, określonymi 
w Projekcie budowlanym i przedmiarze robót.

- Szczegółowy zakres całości robót określają stanowiące integralną część umowy:

- Przedmiary robót,

- Oferta Wykonawcy,

- Kosztorys ofertowy,

- Projekt budowlany,

- Specyfikacja Techniczna,

- Zaproszenie do złożenia oferty.

§ 2 Terminy realizacji umowy

- Strony ustalają następujące terminy realizacji:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.

- wykonanie umowy, przez co rozumie się bezusterkowe podpisanie "Protokołu odbioru końcowego"  nastąpi w terminie  60 dni  od daty podpisania umowy.

- Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie jedynie w przypadku:

- zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli ich rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

- z innych przyczyn np. wstrzymania robót lub przerw w pracach zależnych od Zamawiającego,

- działania siły wyższej i niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, ze względów technologicznych, prowadzenie robót. W takim przypadku termin zakończenia robót zostanie przesunięty o czas, w którym roboty nie mogły być prowadzone,

- wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy,

- termin zakończenia realizacji zamówienia w wyżej wymienionych przypadkach może ulec zmianie 
za zgodą Stron.

- Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy 
w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać
przy zachowaniu należytej staranności.

- Za termin zakończenia robót Strony uznają pisemne zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

§ 3 Wynagrodzenie

- Za kompleksowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się:

wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie……………..  zł,  słownie: ……………………………… złotych  powiększone o należny podatek VAT w kwocie………………zł, słownie:………………………………….złotych, kwota ryczałtowa brutto ………………. zł,  słownie: …………………………………………………….. złotych.

- Wynagrodzenie za określone w umowie roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku ograniczenia zakresu robót, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone 
o wartość tych robót, ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, 
w tym wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe.

- Za dzień zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy na osoby trzecie.

- Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin zapłaty upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym.

§ 4 Obowiązki stron

  - Zamawiający zobowiązany jest do:

- Dokonania odbioru przedmiotu umowy.

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za należycie wykonany przedmiot umowy.

- Przekazania dla wykonawcy projektu budowlanego oraz Dziennika budowy.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy oraz podwykonawców zgromadzone na terenie budowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w uzgodnionym terminie.

- Prowadzenia robót przez osoby uprawnione oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolone w zakresie bhp i ppoż., posiadające aktualne badania lekarskie, wyposażone 
w niezbędne narzędzia, odzież ochronną i sprzęt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań lub przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy da powód do uzasadnionych skarg.

- Przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia umów zawartych z podwykonawcami robót.

- Pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.

- Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość zabezpieczenia przez cały czas trwania realizacji zadania, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia normalnego użytkowania części budynku nie objętego zakresem robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przed zniszczeniem,

- Zabezpieczenia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

- Zapewnienia ochrony instalacji wewnętrznych na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu takich jak rurociągi, kable itp.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia takich instalacji i urządzeń, dlatego zapewni właściwe ich zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz ich właścicieli i będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

- Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Usunięcia własnym staraniem i na własny koszt odpadów, śmieci, gruzu oraz zbędnych materiałów poza teren budowy.

- Udokumentowania Zamawiającemu przekazanie do utylizacji (zgodnie z obowiązującymi przepisami) materiałów usuwanych z placu budowy wymagających utylizacji prowadzonej przez wyspecjalizowane firmy ( (np. azbest, papa, wełna szklana itp.).

- Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych okolicznościach, które mogą przeszkadzać w prawidłowym wykonaniu robót.

- Pisemnego powiadamiania Zamawiającego o gotowości do odbiorów robót.

- Przerwania robót na żądanie Zamawiającego wraz z zabezpieczeniem wykonanych robót przed ich zniszczeniem.

- Zapewnienie usunięcia stwierdzonych i zgłoszonych wad.

- Doprowadzenie terenu budowy, po zakończeniu robót, do stanu zgodnego z wymaganiami w tym zakresie właściciela lub użytkownika obiektu, naprawy ewentualnych szkód oraz zwrotu udostępnionych pomieszczeń w niezmienionym stanie technicznym.

- W razie niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający ma prawo, po sporządzeniu komisyjnego protokołu z udziałem właściciela obiektu obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie powyższych robót.

- Dbania o należyty porządek, utrzymywanie czystości zaplecza, oraz przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełna odpowiedzialność przed właścicielem obiektu i służbami publicznymi.

- Prowadzenia dziennika budowy zgodnie z ustawą z dnia  7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane.

§ 5 Przedstawiciele stron

- Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest Pan/i ………………………….., tel……………………………………….

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu budowy.

- Zamawiający ponadto upoważnia do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcą w kwestiach organizacyjnych Pana/Panią …………………………………………………………………. tel. ………………...

- Zamawiający wyznacza osobę  odpowiedzialną za realizację umowy Pana/Panią …..………………………tel.……………………….

- Zamawiający powoła do celów odbiorowych przedmiotu umowy Komisję Odbiorową, w skład której wejdzie:

a) Przedstawiciel użytkownika,

b) Kierownik budowy lub przedstawiciel Wykonawcy.

§ 6 Gwarancja, rękojmia i serwis

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na jakość wykonanych robót oraz wbudowanych urządzeń i materiałów stanowiących przedmiot umowy (z zastrzeżeniem ust. 3) na okres 3 lat 
na warunkach zapisanych w Karcie Gwarancyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu umowy. Długość okresu rękojmi ustala się 
na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

- Rękojmią objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

- Wady stwierdzone w toku czynności odbioru Wykonawca usunie na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i zapisanym w protokole odbioru.

- O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie, składając pisemną reklamację.

- Wady stwierdzone w okresie rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wady w ustalonym terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub zatrudnioną osobę trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, 
a poniesione koszty zostaną zapłacone w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obciążeniowej.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Zamawiający.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób reprezentujących firmę,

- zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,

- ogłoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu działalności.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

- W razie opóźnienia w usunięciu wad, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

- Okres rękojmi na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, powstałe na skutek wad materiałów lub urządzeń, dostarczonych przez Zamawiającego.

§ 7 Warunki odbioru przedmiotu umowy

- Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy.

- Odbiór robót nastąpi po kompletnym wykonaniu przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do 10 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia robót do odbioru po spełnieniu wymagań warunkujących dopuszczenie robót do odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia;

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie to:

- Jeżeli wady nie są istotne i nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, potwierdzając ten fakt pisemną informacją przekazaną Wykonawcy,

- Jeżeli wady są istotne na tyle, że uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru uprzednio zakwestionowanych robót jako wadliwych.

- Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w ust. 4.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 8 Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w  wysokości:

- 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 
w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie umowy 
do dnia faktycznego odbioru,

- 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  za każdy dzień opóźnienia

- w usunięciu wad, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru (wykonania naprawy),

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,

- z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,05 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,

- za nieterminową realizacje płatności faktur z winy Zamawiającego - odsetki ustawowe, liczone za okres od umownego terminu płatności do dnia obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy 
z wyłączeniem przypadku określonego w ust. 4.

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
W przypadku szkody o wysokości określonej w ust. 3, wyrządzonej na rzecz Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie straty, poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe 
z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.

- Naprawienie szkód, których mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego 
lub osób trzecich.

§ 9 Zmiany w umowie

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany .

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następującym zakresie:

- zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach określonych w § 2 ust 3, przy czym zmiana terminu może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody w realizacji zamówienia, a  w przypadku skrócenia terminu wykonania umowy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi 
na zapłatę wynagrodzenia.

- zmiany przedmiotu robót i wysokości wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przedmiotu robót, niezbędnego z powodów, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy .

§ 10 Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje - w terminie 14 dni kalendarzowych od wystąpienia choćby jednego ze zdarzeń niżej wymienionych - prawo do odstąpienia od umowy w jej niewykonanej części, jeśli:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych 
od terminu określonego w § 2 ust. 1. pkt 1, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego,

- Mimo uprzedniego, pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji prac przez Wykonawcę, Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem prac tak dalece, że nieprawdopodobne jest, aby zdołał je ukończyć w terminie - Zamawiający może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy,

- Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, lub uchwalono likwidację przedsiębiorstwa - również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 14 dni kalendarzowych 
od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie;

- Zamawiający odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

- Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 10 dni roboczych;

- Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi w terminie 10 dni roboczych szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 
po której wystąpiła przyczyna odstąpienia od umowy;

- Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia;

- dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
do odstąpienia od umowy.

- Strona, po której leżą przyczyny odstąpienia od umowy, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy oraz naprawi drugiej stronie szkodę wynikłą 
z tego odstąpienia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§11 Wykonawca przedmiotu umowy

Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany:

- siłami własnymi,

## §12 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie al. Racławickie 23, 20-049 Lublin.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sylwester.fularski@1wszk,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w związku z postępowaniami przetargowym  lub realizacją umowy.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  zgodnie z obowiązującymi przepisami a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 13 Zakaz cesji

Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie wierzytelności wynikających z realizacji umowy wymaga jego pisemnej zgody pod rygorem nieważności.

§ 14 Inne postanowienia

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Adresy do doręczeń, tak jak na wstępie umowy.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w § 14 ust. 3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- Ewentualne kwestie sporne, wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony rozstrzygać będą polubownie.

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Filii Zamawiającego w Ełku.

§ 15 Postanowienia końcowe

- Umowę sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze  otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

- Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do umowy:

- Załącznik Nr 1 - Formularz karty gwarancyjnej,

- Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy.

………………………………..	         ………………………………..

Zamawiający		Wykonawca

Uzgodniono:

Radca Prawny