Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 17.10.2018 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/45/2018

Dotyczy: dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie pozostałych robót budowlanych w zakresie  wyniesionego lądowiska dla śmigłowców w ramach realizacji zadania nr 91438 pn. „Budowa nowego budynku Szpitala                           z przeznaczaniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem                     dla śmigłowców” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego do w/w postępowania                                wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

- Czy Zamawiający dopuści wykonanie prac obejmujących budowę lądowiska w ramach dokumentacji zamiennej oraz zamiennego Pozwolenia Na Budowę z terminem zakończenia robót do 30.06.2019 roku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu zakończenia robót . Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, tj. do dnia 18.10.2018 r. do godz. 09:30.