## ZAMAWIAJĄCY

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-049 Lublin, Al. Racławickie 23

tel. 261 18 32 03, faks 261 18 32 77

# www.1wszk.pl

# NIP 712 241 08 20, REGON 431022232-00011

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA WIĘKSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH                    NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 USTAWY PZP

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOKOŃCZENIU REALIZACJI ZADANIA NR 91438 PN. „BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SZPITALA Z PRZEZNACZENIEM                           NA CENTRALNY BLOK OPERACYJNY Z ZAPLECZEM, ODDZIAŁAMI SZPITALNYMI                                     I LĄDOWISKIEM DLA ŚMIGŁOWCÓW”

Wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, a łączna ich wartość jest wyższa od kwot określonych w niniejszym przepisie.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.).

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego przetargu nieograniczonego zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.1wszk.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.

Użyte w Specyfikacji skróty i terminy:

- Pzp – ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

- SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- Wykonawca – podmiot, który  ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego;

- Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu realizacji zadania                nr 91438 pn. „Budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców”. Zakres zamówienia obejmuje 7 nw zadań:

ZADANIE NR 1 - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

(BRANŻY WOD.-KAN.)

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji hydrantowej celem dostawy i montażu zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia obsługującego wewnętrzny układ hydrantowy:

- określenie wydajności i wysokości ciśnienia dla zestawu hydroforowego na cele ppoż. i bytowe;

- dostawa i montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia obsługującego instalację  ppoż.                   oraz bytową wewnętrzną;

- dostawa i montaż układu pierwszeństwa dla instalacji p.poż. (hydraulicznego lub elektrycznego);

- wykonanie robót w zakresie istniejącego układu instalacji wodociągowej w budynku                                        wraz z doposażeniem w armaturę odcinająco – regulacyjną niezbędną do prawidłowego działania                          i podłączenia zestawu hydroforowego;

- wykonanie prac w zakresie istniejącego układu  instalacji hydrantowej wewnętrznej na kondygnacji +4 celem wykonania instalacji hydrantowej do zasilenia automatycznego agregatu pianowego zlokalizowanego na kondygnacji lądowiska wraz z pracami budowlanymi towarzyszącymi;

- wykonanie na instalacji hydrantowej ponad połacią dachu zabezpieczenia termicznego w postaci samoregulującego kabla grzejnego wraz z termostatami, izolacji cieplnej oraz płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej;

- wykonanie zasilania elektrycznego do zestawu hydroforowego;

- połączenie zestawu hydroforowego do centralki pożarowej obiektu;

- wykonanie prób i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej w powyższym zakresie.

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych (podejścia dopływów  i odpływowe pod przybory kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) oraz w zakresie wykonania zabudów                            pod przybory sanitarne (tj. umywalki, zlewozmywaki, komory gospodarcze):

- dostawa i montaż systemowych stelaży do umywalek wraz z brakującymi pół postumentami;

- demontaż zamocowanych umywalek oraz fartuchów z PVC na ścianach w miejscu przyborów celem wykonania zabudów g/k pod systemowe stelaże umywalkowe;

- wykonanie podejść wod. – kan. wraz z ich zabudową na stelażach;

- montaż przyborów sanitarnych;

- wykonanie prac budowlanych wykończeniowych w miejscu wstawionych stelaży: wykonanie tynków, gruntowania, malowania, montażu fartuchów PVC;

- wykonanie prób i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej w powyższym zakresie.

- Wykonanie robót budowlanych związanych z montażem elementów białego montażu będącego                        w dostawie Zamawiającego:

- montaż i podłączenie do instalacji kanalizacyjnej umywalek i zlewozmywaków w zabudowie meblowej

- montaż i podłączenie do instalacji wodnej  baterii zlewozmywakowych / umywalkowych                                wraz z osprzętem do umywalek i zlewozmywaków w zabudowie meblowej (syfony, zaworki przyłączeniowe, wężyki, itp.);

- wykonanie niezbędnych robót budowlanych w powyższym zakresie;

- wykonanie prób i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej w powyższym zakresie.

- Wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem zaworów antyskażeniowych                       na instalacji wody zimnej w zakresie zaworów ze złączką do węża i baterii natryskowych zgodnie                   ze wskazaniami przyborów wynikająca z dokumentacji instalacji wod.-kan.

- Uruchomienie i regulacja układu C.T. dla central wentylacyjnych wraz z napełnieniem czynnikiem      przy współudziale z firmą wykonującą instalację wentylacji.

ZADANIE NR 2 - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

(BRANŻA WENTYLACJI)

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wentylacji i automatyki systemu napowietrzania klatki schodowej SMAY - klatka północno – wschodnia na kondygnacja +4  (układ KL7):

- opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzgodnieniami p.poż. w zakresie systemu napowietrzania klatki schodowej (kondygnacja +4 układ KL7);

- wykonanie prac w zakresie istniejącego układu  instalacji wentylacji mechanicznej systemu SMAY                      i wentylacji mechanicznej bytowej w zakresie pomieszczeń P4/40; P4/51; P4/52; P4/55; P4/56 kondygnacji +4;

- wykonanie prac w zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej / deszczowej  i elektrycznej / teletechnicznej będących w kolizji z montowanymi kanałami wentylacyjnymi w powyższych pomieszczeniach;

- wykonanie prac budowlanych towarzyszących tj. przebicia i przekucia przez ściany i stropy celem montażu kanałów wentylacyjnych, instalacji elektrycznych oraz instalacji będących w kolizji                               jak i demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych w korytarzach i poszczególnych pomieszczeniach oraz wykonanie pozostałych prac naprawczych jak np. gruntowanie, szpachlowanie, malowanie, układanie glazury,  itp.;

- wykonanie przejść i zabudów p.poż. zgodnie z dokumentacją (punkt a);

- wykonanie prób i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej w powyższym zakresie uzgodnionej przez rzeczoznawcę do spraw przeciwpożarowych.

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie uruchomienia i wyregulowania instalacji wentylacji mechanicznej:

- sprawdzenie prawidłowości podłączenia elektrycznego i hydraulicznego układów freonowych obsługujących chłodnice w centralach wentylacyjnych;

- uzupełnienie braków instalacyjnych w instalacji wentylacji mechanicznej;

- napełnienie układów klimatyzacyjnych do sekcji chłodzenia central czynnikiem chłodniczym;

- uruchomienie i regulacja układów nawilżania powietrza w centralach wentylacyjnych;

- dostawa i montaż filtrów higienicznych do stropów laminarnych w salach operacyjnych                              oraz do nawiewników, w tym filtrów absolutnych niezbędnych do prawidłowego działania instalacji;

- uruchomienie i regulacja układów wentylacyjnych;

- dostawa i montaż filtrów w centrala wentylacyjnych – docelowych;

- podłączenie i skomunikowanie urządzeń wentylacyjnych z centralą ppoż.;

- wykonanie prac w zakresie sprawdzenia sterowania central wentylacyjnych /z paneli sterujących peryferyjnych oraz ethernecie/

- wykonanie prób i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej w powyższym zakresie.

- Wykonanie robót budowlanych w zakresie uruchomienia i wyregulowania instalacji klimatyzacji freonowej:

- sprawdzenie prawidłowości podłączenia elektrycznego i hydraulicznego do jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych;

- uzupełnienie braków w instalacji klimatyzacyjnej;

- napełnienie układów klimatyzacyjnych czynnikiem chłodniczym;

- uruchomienie układów klimatyzacyjnych;

- wykonanie prób i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej w powyższym zakresie.

4.  Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wraz z pracami towarzyszącymi:

a)    dostawa i montaż stolarki drzwiowej stalowej i aluminiowej;

b)    demontaż istniejącej stolarki drzwiowej;

c)    wykonanie niezbędnych robót budowlanych w powyższym zakresie.

ZADANIE NR 3 - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BRANŻY NISKOPRĄDOWEJ (SAP; P.POŻ.; CCTV;KD, TV)

Wykonanie robót budowlanych w zakresie dokończenia instalacji pożarowej (system SAP):

- dostawa i montaż 2 szt. czujek dymu oraz 1 szt. wskaźnika zadziałania nad stropem podwieszanym                     w każdej sali operacyjnej na kondygnacji +4 (4 sale operacyjne);

- wykonanie prac w zakresie zmiany wysterowania drzwi dla ewakuacji z sal operacyjnych na kondygnacji +4 (4 sale operacyjne), z założeniem, że automatyczne otwarcie się drzwi następuje od strony korytarza czystego we wszystkich 4 salach operacyjnych;

- dostawa i montaż 8szt. sygnalizatorów akustycznych na poziomie III piętra;

- wykonanie prac w zakresie wpięcie do instalacji SAP 9 szt. klap pożarowych zlokalizowanych                          na kanałach instalacji wentylacyjnej  na poziomie -1;

- dostawa i montaż 2 szt. przycisków ROP na poziomie  lądowiska dla helikopterów (przy wyjściu z windy na poziomie lądowiska oraz przy drugim zejściu ewakuacyjnym z lądowiska);

- wykonanie prac w zakresie wysterowania elementów napowietrzania klatek schodowych systemu SMAY;

- wykonanie zmian w układach sterowania klap i przepustnic we wszystkich przedsionkach klatek budynku CBO w systemie SAP;

- wykonanie prac w zakresie przebudowy istniejącego układu  instalacji elektrycznych w rozdzielni RGNW celem dostosowania jej do wymogów;

- wykonanie prac w zakresie rozbudowy istniejącego układu  instalacji elektrycznych w zakresie SAP celem dostosowania go do wymogów;

- wykonanie prac w zakresie rozbudowy istniejącego układu  instalacji elektrycznych w zakresie schematu oddymiania celem dostosowania układu do wymogów;

- wykonanie prac w zakresie przeprogramowania centrali pożarowej, wykonanie prób i testów po zmianach w całym systemie SAP;

- wykonanie niezbędnych robót budowlanych w powyższym zakresie;

- wykonanie prób, sprawdzeń, końcowych uruchomień dla wszystkich systemów szpitala /CCTV, KD, SAP, domofony i wideodomofony, system przywoławczy, sieć IT, instalacja TV/

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji, przeszkolenie obsługi w powyższym zakresie.

ZADANIE NR 4 - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych:

- dostawa i montaż instalacji odgromowej na dachu budynku CBO w zakres których wchodzi wykonanie siatki zwodów poziomych, masztów ochronnych  nad poziomem technicznym dachu do wszystkich urządzeń elementów technicznych;

- wykonanie prac w zakresie zasileń do klimatyzatorów w pomieszczeniach rozdzielni  elektrycznej                         i teletechnicznej;

- wykonanie prac w zakresie wykonania zasileń do bram garażowych na podjeździe dla karetek pogotowia;

- dostawa i montaż kamer CCTV - 1 szt. na poziomie lądowiska oraz 3 szt. na terenach zewnętrznych;

- wykonanie prac w zakresie sprawdzenie wyłączników pożarowych w całym budynku CBO;

- wykonanie prac w zakresie uziemień central wentylacyjnych i pozostałych urządzeń wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu bud. CBO;

- wykonanie prac w zakresie wyczyszczenie tablic, rozdzielni elektrycznych i teletechnicznych po robotach budowlanych; oraz uzupełnienie brakujących opisów w tablicach i wykonanie schematów eksploatacyjnych tablic, trwałe oznaczenie gniazd wtykowych różnej klasy zasilania;

- wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji video                                                         - domofonowej w pomieszczeniach kondygnacji +3 według schematu instalacji video-domofonowej;

- wykonanie prac w zakresie końcowych rozruchów, pomiarów i prób po wykonanych montażach, zmianach - dla urządzeń elektrycznych, w tym odbiorników 2 grupy;

- wykonanie niezbędnych robót budowlanych , naprawczych w powyższym zakresie;

- wykonanie prób, sprawdzeń, szkoleń oraz dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji                        w powyższym zakresie.

ZADANIE NR 5 - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji gazów medycznych, w szczególności: instalacji tlenu, dwutlenku węgla, powietrza medycznego, powietrza pozamedycznego oraz stacji rozprężania                         i sprężarkowych:

- sprawdzenie połączenia i uzupełnienie brakujących elementów w instalacji tlenowej;

- sprawdzenie połączenia i uzupełnienie brakujących elementów w instalacji dwutlenku węgla;

- sprawdzenie połączenia i uzupełnienie brakujących elementów w instalacji powietrza medycznego;

- sprawdzenie połączenia i uzupełnienie brakujących elementów w instalacji powietrza pozamedycznego;

- sprawdzenie połączenia i uzupełnienie brakujących elementów w instalacji próżni medycznej;

- sprawdzenie połączenia i uzupełnienie brakujących elementów w instalacji alarmowej;

- przeniesienie elementów instalacji z części istniejącej szpitala – zgodnie z Projektem wykonawczym instalacji gazów medycznych z sygnalizacją alarmową dla budowy budynku Centralnego Bloku Operacyjnego – luty 2014 r.;

- wykonanie niezbędnych prób i badań w celu certyfikacji instalacji jako wyrobu medycznego;

- certyfikacja instalacji jako wyrobu medycznego;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w powyższym zakresie.

UWAGA: przeniesienie sprężarek technicznych do budynku CBO możliwe będzie dopiero po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o użytkowaniu.

ZADANIE NR 6 - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA POMIESZCZEŃ

Wykonanie robót związanych z wykonaniem oznaczeń naściennych poszczególnych kondygnacji, wykonaniem numeracji stolarki drzwiowej oraz tabliczek informacyjnych z wymienną treścią                          przy stolarce drzwiowej, wykonaniem tablicy informacyjnej:

- dostawa i montaż oznakowania naściennego poszczególnych kondygnacji budynku w miejscu wyjść                     z wind osobowych zgodnie ze szczegółami określonymi w rysunkach architektury wnętrz  nr 50 i 52;

- dostawa i montaż oznakowania pomieszczeń, zamocowanych do stolarki drzwiowej na wszystkich kondygnacjach budynku, zgodnie ze szczegółami określonymi w rysunkach architektury wnętrz  nr 50                   i 52;

- dostawa i montaż  tabliczek informacyjnych naściennych z wymienna treścią mocowanych przy stolarce drzwiowej na wszystkich kondygnacjach budynku, zgodnie ze szczegółami określonymi  w rysunkach architektury wnętrz nr 50 i 52;

- dostawa i montaż tablicy informacyjnej;

- wykonanie niezbędnych robót budowlanych w powyższym zakresie.

ZADANIE NR 7 - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZEWNĘTRZNEGO PARKINGU WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ I OŚWIETLENIEM:

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zewnętrznych parkingów z kostki brukowej wraz z drogą dojazdową i oświetleniem terenu na dz. 30/20 i 30/21  zgodnie z Decyzją Pozwolenia                               na budowę nr 33/18 z dnia 12 lipca 2018r.  i dokumentacją w tym zakresie:

- tyczenie geodezyjne;

- wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych;

- wykonanie podbudowy pod drogę i parkingi;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami;

- dostawa i montaż oznakowania terenu zgodnie z  projektem organizacji ruchu;

- dostawa i montaż latarni zewnętrznych wraz z okablowaniem.

- wykonanie prób i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej w powyższym zakresie.

UWAGA: wykonanie powyższych prac możliwe będzie dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu obecnego wykopu oraz wykonaniu podziemnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą realizowane przez Zamawiającego odrębnymi postępowaniami;

2. Pełen zakres robót budowlanych przewidziany do wykonania opisany jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, rewizji projektów wykonawczych, inwentaryzacji wykonanej przez Zamawiającego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo za pomocą przedmiarów z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumentacja projektowa została udostępniona jako załącznik nr 2 do SIWZ w formie odnośnika/linku na stronie WWW http://1wszk.pl/dopobrania/roboty.7z .

2.1 Przedstawione przedmiary są elementem pomocniczym przy przygotowaniu oferty. Wykonawca przygotowując ofertę powinien opierać się w szczególności na projekcie wykonawczym i rewizjach, które wzajemnie się uzupełniają i uszczegółowiają w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty i realizacji robót budowlanych.

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności mające na celu umożliwienie Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

2.3. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacyjne (rysunki warsztatowe, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza), uzgodnienia.

3.Wszelkie inne uregulowania, związane z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz obowiązkami Zamawiającego i Wykonawcy, zawarte są w istotnych postanowieniach umowy w formie wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

- 4.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7   Roboty budowlane

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2   Roboty na placu budowy

45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby

45211350-7  Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262500-6   Roboty murarskie i murowe

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4   Tynkowanie

45442100-8   Roboty malarskie

45422100-2   Stolarka drewniana

45443000-4   Roboty elewacyjne

45233140-2   Roboty drogowe

45233320-8   Fundamentowanie dróg

45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1   Roboty w zakresie chodników

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45332400-7   Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6   Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1   Instalowanie wentylacji

45321000-3   Izolacja cieplna

45311000-0   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312100-8   Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312310-3   Ochrona odgromowa

45314310-7   Układanie kabli

45315300-1   Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6   Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – łącznie 7 zadań. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części niniejszego zamówienia, bowiem każde z Zadań 1-7 stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegało odrębnej procedurze związanej z wyborem oferty i nie istnieje obowiązek składania ofert na wszystkie z zadań. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty na wszystkie zadania. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą może udzielić jednemu Wykonawcy.

6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

8.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

9.Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów i zastosowania aukcji elektronicznej.

- 10.Powyższe prace muszą być wykonane w oparciu o:

1) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz.1202 ze zm.).

2) Przedmiary robót należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.               w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) .

3) Kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                  18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

4) Przepisy budowlane w zakresie Prawa Budowlanego oraz przede wszystkim zabezpieczeń p.poż.

11. Do realizacji zmówienia powinny mieć zastosowanie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania                                  w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., dla których zgodnie                      z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych, wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane  lub aprobatą techniczną, jeżeli nie zostały objęte certyfikacją określoną powyżej.

12.Wykonawca opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a podane cechy materiału, produktu lub urządzenia należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wskazanych w SIWZ i jej załączników). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań. Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

13.Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które nie spowodują zmian projektowych, posiadają tożsame lub lepsze parametry techniczne i jakościowe, o tej samej lub dłuższej trwałości, tych samych bądź lepszych właściwościach, a zastosowanie ich w żaden  sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej i warunkach  zawartych w pozwoleniu na budowę.

14.Miejsce wykonania robót budowlanych: – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Al. Racławickie 23, Lublin – budynek Centralnego Bloku Operacyjnego.

15.Wymagania dotyczące warunków  realizacji:

15.1 Zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z potrzebami budowy, w tym: ustawienia tablic informacyjnych, zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej stosownie do potrzeb na swój koszt.

15.2 Zamawiający zastrzega, iż w trakcie wykonywania prac i dostaw stanowiących przedmiot umowy będą funkcjonowały zarówno budynek główny szpitala , jak i pozostałe budynki znajdujące się w kompleksie szpitalnym nr 790 przy Al. Racławickich 23.

15.4. Zabezpieczenie robót wykonanych oraz mienia znajdującego się bezpośrednio w rejonie wykonywanych prac,

15.5. Utrzymywanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,

15.6. Oznaczenie prowadzonych robót i dbałość o prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji umowy,

15.7.Zapewnienie we własnym zakresie przyłączeń dla potrzeb realizacji umowy oraz  ponoszenia kosztów związanych z poborem wody i energii oraz wytworzenia ścieków dla potrzeb wykonywania umowy. Jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe zapewnienie przyłączeń dla potrzeb budowy wówczas Zamawiający dopuszcza korzystanie z mediów, a rozliczenie za wykorzystane media  nastąpi na podstawie zamontowanych przez wykonawcę podliczników (opłaty stałe i zmienne oraz zwiększone opłaty z tytułu przekroczenia przydziału mocy) lub ustalenia ryczałtu wg uśrednionego procentowego udziału powierzchni adaptowanej do całości obiektu według wyboru Zamawiającego.

16. Wymagany termin płatności do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

17. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. W celu zapoznania się z miejscem realizacji oraz oceny warunków związanych z wykonaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia. Wizja może być przeprowadzona w godzinach 9-14 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu                                  z Zamawiającym. Osoba do kontaktu Kierownik budowy numer tel. kom 533324451. Wykonawca nie może następnie podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.

18.Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do niniejszej SIWZ.

19.Wymagania określone w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), wszystkich osób wykonujących czynności  (Wykonawcy lub  jego podwykonawcy), w zakresie  realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac w budynku CBO, co najmniej dla następujących czynności:

a) Roboty ogólnobudowlane,

b) Roboty sanitarne instalacyjne oraz sieci,

c) Roboty elektryczne instalacyjne,

które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców,  wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją umowy. Dane osób wykonujących te czynności zostaną przedłożone Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy (Załącznik  Nr 6 do SIWZ).

20. Wymagany minimalny okres gwarancji (i rękojmi wydłużonej na cały okres gwarancji) na wykonane roboty budowlane, liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia nie krótszy niż 60 miesięcy, na urządzenia zainstalowane  w ramach robót budowlanych - gwarancja, zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres odpowiadający okresowi gwarancji, licząc od dnia zakończenia wykonywania robót budowlanych, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, bez zastrzeżeń.

21. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, nie zastrzegając wykonania kluczowych części  zamówienia przez Wykonawcę (art. 36 a ust. 1 ustawy Pzp).

22. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców - zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ – Formularz oferty Wykonawcy. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane.

23. Zasady współpracy Wykonawcy z podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami określa wzór umowy, stanowiący Załącznik do SIWZ.

24. Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców: wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 19.

25.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

26. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

27. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 04.12.2018 r. w zakresie ukończenia wszystkich robót budowlanych objętych umową oraz do 31.03.2019 r. w zakresie odbiorów i wymaganych prawem czynności w zakresie dopuszczenia do eksploatacji.

- Planowany termin rozpoczęcia prac - niezwłocznie, po podpisaniu umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram realizacji robót budowlanych, w  terminie wskazanym we wzorze umowy.

- Strony zastrzegają iż ewentualne wady i usterki o charakterze usuwalnym, które nie uniemożliwią użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, nie będą wstrzymywały odbiorów prac i dostaw przy czym ich usunięcie nastąpi  nie później niż do dnia 31.03.2019 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

III.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu art.24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz art.24 ust.5 pkt. 1, 2, 4 i 8,

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje wymagań odnośnie powyższego warunku,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca :

posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej lub zdolność kredytową               na łączną kwotę co najmniej  928 807,20 zł brutto w przypadku składania ofert na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania - w wysokości co najmniej dla poszczególnych zadań (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty):

| Numer zadania | Wartość w PLN |
| --- | --- |
| 1 | 75 175,45 |
| 2 | 103 882,33 |
| 3 | 89 858,88 |
| 4 | 371 985,71 |
| 5 | 139 728,00 |
| 6 | 35 424,00 |
| 7 | 112 752,83 |
| ŁĄCZNIE | 928 807,20 |

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje:

c1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, mającą co najmniej 3  letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy

c2) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

c3)jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                            i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

c4) jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności drogowej - w zakresie prac drogowych bez ograniczeń,

lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami o wskazanych wyżej uprawnieniach odpowiednio dla następujących Zadań:

Dla Zadań Nr 1-6 wymaga się uprawnień określonych w Rozdziale III.1. ppkt.2) c1),c2),c3),

Dla Zadania Nr 7 wymaga się uprawnień określonych w Rozdziale III.1. ppkt.2) c1),c2),c3),c4).

W przypadku składania oferty na wszystkie zadania dopuszcza się, aby ta sama osoba kierowała pracami wskazanych przez Wykonawcę inwestycjami (zadaniami) w zakresie swoich uprawnień i nie ma konieczności wskazywania odrębnych zespołów kierowniczych o ww. uprawnieniach.

Uwaga:

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić powyższe poprzez przedłożenie stosownego oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (według Załącznika do SIWZ).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt. III.1.2) lit. b) i c) może być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie składających ofertę  lub  co najmniej przez  jednego z wykonawców, natomiast warunek określony pkt. III.1.2) lit. a) musi wykazać każdy z wykonawców samodzielnie.

W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia              o zamówieniu.

3) Oferują przedmiot zamówienia spełniający wymagania zamawiającego.

III.2.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania                      oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale IV.1. SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie,                     że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – w formie jednolitego dokumentu – Załącznik nr 7 do SIWZ.

Uwaga: instrukcja wypełniania Oświadczenia zamieszczona została w Rozdziale IV.1 pkt. 2.

- - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IV.2. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w ppkt.a).

Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów będzie skutkował wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-23 lub ust. 5 pkt. 1,2,4,8 ustawy Pzp, po wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 1 i 3-4 ustawy Pzp.

III.3.  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art.24 ust.1 oraz określone w art. 24 ust. 5 pkt.1,2,4,8 ustawy Prawo za mówień publicznych tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne                     (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono,                    z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie Zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                          lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.3.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16- 20 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, ze podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,                           w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjecie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom  lub przestępstwom skarbowym                     lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

III.3.2. Procedury samooczyszczenia się Wykonawcy nie stosuje sie, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

III.3.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej.

III.3.4. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia", Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dowodów zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy.

III.4.Oferta Wykonawcy, który został wykluczony zostaje uznana za odrzuconą i nie jest rozpatrywana.                              O wykluczeniu  z postępowania zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) wykluczonego wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

IV.1.WYKAZ OŚWIADCZEŃ lub DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZUJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA                  Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYMAGANYCH OD WYKONAWCY .

1. a) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca prześle, w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) - Załącznik Nr 7 do SIWZ. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy przygotować i przesłać zgodnie z zapisami pkt. 2 Rozdziału IV SIWZ.

1.b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia                     w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.c) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów – przesyła do Zamawiającego ,oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału                           w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.d) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje nazwy firm tych podwykonawców w oświadczeniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia; nie wymaga się wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia w stosunku do tych podwykonawców.

1.1. Jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów - załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia(w oryginale).

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych Zamawiający jako środek komunikacji elektronicznej do złożenia JEDZ-a określa pocztę elektroniczną i adres e-mail jedz.zamowienia@1wszk.pl , zgodnie z poniższą instrukcją:

- Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. (zaleca się złożenie oświadczenia JEDZ w formacie pdf).

- Wykonawca (jeśli dotyczy: podmioty występujące wspólnie, podmiot trzeci) wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi                           lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,               w szczególności w jednym z ww. formatów. Wykonawca korzystając z narzędzia ESPD powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie JEDZ a następnie wejść na stronę: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd i zaimportować pobrany plik JEDZ (Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf).

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

- Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi                                       przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat),                            lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7- Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty – Załącznik nr 1                       do SIWZ, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

- Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ w postaci elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie DZP/PN/46/2018) i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy.

- Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

- Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

- Wykonawca wypełnia w JEDZ:

Część II, sekcja A, B, C, D - identyfikacja Wykonawcy - w całości

Część III- przesłanki wykluczenia

Część IV- warunki udziału w postępowaniu

Część V- Oświadczenia końcowe – w całości.

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV.2.  ZAMAWIAJĄCY PRZED UDZIELENIEM ZAMÓWIENIA, WEZWIE WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM TERMINIE,                     NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ                                       LUB DOKUMENTÓW WSKAZANYCH W PKT. IV.2. POTWIERDZAJĄCYCH OKOLICZNOŚCI,                         O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 USTAWY W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z TREŚCI SIWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych                   za świadczenie usług, kontrolę jakości, za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - dla potwierdzenia warunku wskazanego w Rozdz. III. 1 pkt. 2 lit. c) SIWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik do SIWZ.

Niedopuszczalna jest zmiana osób po zawarciu umowy, za wyjątkiem zdarzeń losowych

2.W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz ust. 5 pkt.1 i 8 ustawy Pzp:

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega                           z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert                albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,                            że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności                    wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega                   z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                            lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy pzp),

- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie Publiczne(art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy pzp).

- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie                 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

- jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu

2.1. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

2.1.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w Rozdz. IV.2:

- lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,                        w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

- lit. b – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami                    lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Dokumenty, o których mowa w ust. 2.1. pkt.1) i  pkt. 1.2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej                         niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2.1. pkt.1. 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.1.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  lub gospodarczego właściwym ze względu                  na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów.

2.1.3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium RP, a osoba, której dotyczy dokument wskazany w pkt. IV.2.2. lit.a) ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP – składa się ten dokument o którym mowa w ust. 2.1. pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Pzp o ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania; z zachowaniem ww. terminów wystawienia dokumentów.

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może się                        do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, dokumenty określone w  ust. 2.a) do g) złoży każdy wykonawca samodzielnie, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP odpowiednio od pkt.2.1.1.- 2.1.3. SIWZ

    - Zamawiający, w niniejszym postępowaniu będzie stosował tzw. procedurę odwróconą zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, tj. - w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zbada oświadczenie wstępne a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

    - Jeżeli Wykonawca nie prześle oświadczenia- formularza JEDZ , o którym mowa w pkt IV.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń   lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zwierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

    - Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw lub złoży wadliwe pełnomocnictwa Zamawiający wezwie zgodnie z art. 26 ust. 3a do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

    - W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju                 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).

    - Wykonawca nie będzie obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia                       lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lutego 2017r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).

IV.3. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ                     W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA                        O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wzór załącznik do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

V.  PODWYKONAWCY

Zamawiający żąda wskazania przez  Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności                         za należyte wykonanie tego zamówienia.

VI.  WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej musi zostać  dołączone do oferty.

- Pełnomocnictwo powinno:

- jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

-  wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji                    lub określać indywidualne pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym: dokumenty wskazane w pkt. IV.2.2) SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie, pozostałe dokumenty wskazane                    w pkt. IV SIWZ składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

- Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem

- Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie została wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (art. 23 ustawy Pzp).

- Wypełniając ofertę, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w miejscu „np. nazwa                     i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące spółki cywilnej lub konsorcjum i pełnomocnika (lidera) upoważnionego do reprezentowania spółki cywilnej lub konsorcjum.

VII. WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PODMIOTU TRZECIEGO

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                        w punkcie IV SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać                    na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub na sytuacji finansowej bądź ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,                         w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, (w takim przypadku Wykonawca załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia).

- Zamawiający oceni, czy udostępniana wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,                        czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt.1,2,4, i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. IV.1. i 2.1. i IV.2.2. SIWZ.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie                z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają                         w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału                               w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Jeżeli sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt.1), nie potwierdzają spełnienia   przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt.1).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej                  lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Wykonawca  przedłoży pełną ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem – co do zakresu, parametrów oraz ich konfiguracji zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

- Oferta musi być sporządzona języku polskim zgodnie z zasadami określonymi w pkt. VIII ppkt. 5.

- Zalecane jest aby Ofertę sporządzić zgodnie z „Formularzem oferty Wykonawcy”, stanowiącym integralną część specyfikacji - Załącznik do SIWZ, zawierającym co najmniej dane określone przez Zamawiającego                        w opracowanym wzorze, w poniższym układzie:

- nazwa, siedziba Wykonawcy, numer telefonu i faksu Wykonawcy, adres poczty elektronicznej,

- nr REGON, NIP,  data sporządzenia oferty,

- cena ogółem oferty netto w PLN, wg określonego zadania

- cena ogółem oferty brutto w PLN, wg określonego zadania

- podatek VAT w PLN,

- forma i termin płatności (przelew, 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i dokumentów stanowiących podstawę do jej wystawienia). Dopuszcza się fakturowanie częściowe zakończonych i odebranych elementów robót przez Inspektora nadzoru za faktycznie zrealizowane roboty na podstawie protokołu odbioru częściowego,

- termin realizacji zamówienia, zgodny z pkt. II SIWZ, licząc od dnia zawarcia umowy,

- udzielony okres gwarancji w miesiącach,

- kwota wadium oraz nazwa banku i nr rachunku na które ma zostać zwrócone wadium,

- hasło dostępu do pliku JEDZ,

- oświadczenia Wykonawcy,

- wykaz dołączonych dokumentów.

- Dokumenty składające się na ofertę (oświadczenia i dokumenty):

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców :

- Wypełniony i podpisany Formularz oferty Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ zawierający hasło dostępu do przesłanego drogą elektroniczną zaszyfrowanego pliku JEDZ – wg załącznika nr 7 do SIWZ. Sposób składania JEDZ został określony w Rozdziale IV. 1. pkt. 2 SIWZ.

b) dowód wpłaty wadium;

c) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy,                         w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność                  z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

d) treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Oświadczenie o przynależności do  tej samej  grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) .

8. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,                    do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń                             i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1:

8.1. dokumentów potwierdzających braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 3, określonych w rozdz. IV.2 pkt 2 lit. a) – g) SIWZ.

8.2. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, określonych w rozdz. III.1. pkt 2) lit. b) SIWZ - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

8.3. dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, określonych w rozdz. III.1 pkt 2 lit. c) SIWZ -wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia.

9. Postać oferty.

9.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być dołączone    do oferty wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie wykazują skutku złożenia z zastrzeżeniem dokumentów podlegających uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 1, 3 i 3a  ustawy Prawo zamówień Publicznych.

9.2. Ofertę należy wyłącznie pisemnie w podanym terminie, za pośrednictwem operatora pocztowego.

9.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta i pozostałe załączniki muszą być wypełnione czytelnie. 9.4.Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszystkie strony oryginału „Formularza oferty Wykonawcy” – zał. nr 1                do SIWZ należy podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli                  w jego imieniu oraz opieczętować. Ponadto podpisać należy wszelkie oświadczenia dołączone do formularza „Oferty Wykonawcy”.

9.5.Wyłączna forma elektroniczna zastrzeżona jest dla Oświadczenia JEDZ – jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady podpisywania plików JEDZ certyfikatem (podpisem) kwalifikowanym, zasady zabezpieczania plików JEDZ hasłem oraz zasady ich składania zawarte są w instrukcji w Rozdziale IV.1.pkt.2 SIWZ.

9.6.Poprawki w treści Oferty musza być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy                             i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Oferta wraz z załącznikami musi być wypełniona czytelnie.

9.7.Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta                                   wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

9.8.Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę  lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które muszą być złożone w oryginale. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania przedstawienia oryginału dokumentu dołączonego do oferty lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy,                  gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do prawdziwości.

9.9.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasobach określonych w art. 22a ust.2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność  z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego-odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich  dotyczą.

9.10.Wzory wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, dołączone do niniejszej SIWZ, musza zostać                             przez Wykonawcę odpowiednio wypełnione (bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z treścią SIWZ) i podpisane przez osoby upoważnione.

W sytuacji, gdy z dokumentacji dotyczącej Wykonawcy nie wynika upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i potwierdzającą dokumenty za zgodność  z oryginałem, należy dołączyć stosowne upoważnienie/pełnomocnictwo w oryginale lub kserokopię poświadczoną za zgodność                     z oryginałem.

Udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu Wykonawcy, a treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym jest składane wraz z tłumaczeniem na język polski;

9.11. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt VII należy złożyć w formie oryginału.

10.Cena oferty.

10.1.Wynagrodzenie Wykonawcy będzie mieć w całości charakter ryczałtowy i ma zawierać wszelkie niezbędne składniki konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia .Cena oferty zawiera koszty wszelkich opłat i usług w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Umowy wynikające wprost z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu zamówienia w sposób właściwy ze względu na jego specyfikę i cel zawarcia Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy ponadto obejmuje wykonanie opracowań dokumentacyjnych (rysunki warsztatowe, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza), uzgodnienia oraz całkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy wraz z jego przekazaniem do użytkowania i eksploatacji Zamawiającemu, na warunkach określonych Umową. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania Przedmiotu zamówienia, koszt prac nieprzewidzianych a niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia nie ujęte i koszty związane z wszystkimi innymi usługami koniecznymi do prawidłowego wykonania Umowy.

10.2. Podana przez Wykonawcę w „Formularzu oferty Wykonawcy” Cena oferty musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego dla prawidłowego i pełnego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym obowiązujący podatek VAT), a także  wszystkie koszty realizacji Zamówienia w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać Zamówienia.

Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym i ofercie muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc                 po przecinku. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz Excel nie są traktowane za błąd w obliczeniu ceny.

10.3. Cena oferty musi być wyrażona w PLN i określać wartość usługi przedmiotu zamówienia na dzień jej wykonania.  (Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych). Oferta i późniejsze rozliczenie następują w PLN.

10.4 Przed sporządzeniem oferty zaleca się wizję lokalną oraz wykorzystanie wszelkich środków mających na celu ustalenie wynagrodzenia.

10.5. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze – dwa miejsca                  po przecinku (nie dopuszcza się podania cen jednostkowych w tysięcznych częściach złotego -,

10.6.Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

10.7.Jeżeli wykonawca stosuje w swojej praktyce kupieckiej rabaty, upusty cenowe, to proponując je Zamawiającemu w Ofercie musi uwzględnić je w ostatecznej cenie Oferty.

10.8. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po terminie składania ofert.

10.9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie                   z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów - Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 91 ust. 3 a ustawy. W takiej sytuacji                        w formularzu „Oferty Wykonawcy” należy wpisać wartość netto a w kosztorysie pominąć informacje dotyczące stawki VAT i wartości brutto.

10.10. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający rozumie - wadliwy wynik działania arytmetycznego przy założeniu ,że właściwie podana jest liczba jednostek miar i cena jednostkowa netto.

10.11. Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP. Błąd w obliczeniu ceny jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się,                         iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość) oraz wartość jednostkową netto. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

10.12.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.13.Roboty zamienne.

W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego rozwiązań zamiennych ze względów technicznych, technologicznych lub materiałowych – zasady rozliczania tych robót będą dokonane jak poniżej:

- będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych i stawek r-g, podanych w odpowiedniej informacji kwartalnej „Sekocenbud”, aktualnej w dniu wyceny robót.

10.14.Roboty dodatkowe.

- jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpią roboty mające charakter robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, rozliczenie tych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych i stawek roboczogodzin, podanych w odpowiedniej informacji kwartalnej „Sekocenbud”, aktualnej w dniu wyceny robót.

11.  Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami.

1.Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Oferta może zostać złożona wyłącznie na piśmie.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się z                  a pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia

9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2017 poz. 1219), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem na nr: 261183203 lub drogą elektroniczną na e-mail: awarda@1wszk.pl, amirski@1wszk.pl za wyjątkiem formy pisemnej zastrzeżonej do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym :oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz  brak podstaw do wykluczenia, oświadczeń                   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych                    przez Zamawiającego, umowy, pełnomocnictwa oraz dokumentów złożonych w wyniku wezwania o którym mowa                w art.26 ust.3 ustawy Pzp .

4. Uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje                             za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Zamawiający porozumiewa się drogą elektroniczną z Wykonawcami w każdym przypadku, w którym ustawa obliguje go do udostępniania informacji na własnej stronie internetowej: www.1wszk.pl.

6. Składanie Jedz-a odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego jedz.zamowienia@1wszk.pl.

7.W postępowaniu Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Opakowanie i oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w zamkniętym opakowaniu/kopercie. Opakowanie powinno być zamknięte w sposób gwarantujący zachowanie  poufności jego treści oraz zabezpieczający jego nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie z ofertą powinno być zaadresowane do Zamawiającego według poniższego wzoru na adres:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin, budynek nr 1, pokój nr 22 (kancelaria)

do dnia 22.10.2018 r. do godz. 9:30

oraz powinny być oznakowane następująco: Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu realizacji zadania nr 91438 pn. „Budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców”

oraz należy podać numer referencyjny: DZP/PN/46/2018. Ponadto winna być zamieszczona informacja:

„Nie otwierać przed dniem 22.10.2018 r. godz. 10:00”.

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego, po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

2) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzanie zmian następuje w formie pisemnej przy zachowaniu wymagań określonych dla składania oferty podlegającej zmianie                    tj. w zaklejonej kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte bezpośrednio podczas otwarcia ofert. Dokumenty zawierające zmiany, po stwierdzeniu skuteczności dokonania zmian zostaną dołączone do oferty, której zmiany dotyczą.

Do wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca wycofanie oferty jest uprawniona do reprezentowania wykonawcy.

3) Termin i forma składania ofert:

Oferty należy składać osobiście, na adres podany w ogłoszeniu o przetargu w siedzibie Zamawiającego budynek nr 1, pokój nr 22 (kancelaria) - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin lub drogą pocztową/kurierską (na własne ryzyko – oferta               w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do Zamawiającego; nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego), nie później niż do dnia 22.10.2018 r. do godz. 9:30

Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

- Wyjaśnienia udzielane przez zamawiającego.

Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Zapytania należy kierować  na e-mail i/lub na adres Zamawiającego z zaznaczeniem na dokumencie nazwy postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu realizacji zadania nr 91438 pn. „Budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców” oraz numeru referencyjnego DZP/PN/46/2018 z dopiskiem „ZAPYTANIE”.

Wyjaśnienia będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Kopię odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający                                                                                                                           przekaże wszystkim Wykonawcom.

Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w każdym uzasadnionym przypadku. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji oraz zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na własnej stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert  i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na własnej stronie internetowej.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyjaśnień do treści SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień.

- Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie procedury są:

Joanna Bakulska - tel./fax. 261-183-203

Alicja Warda – tel./fax. 261-183-203

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod podanymi numerami w dni robocze, w godzinach 8³° - 15°°                oraz listownego na adres Zamawiającego.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca  pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą  przez 60 dni licząc od terminu składania ofert.

XI. WADIUM PRZETARGOWE.

- Każdy z Wykonawców ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych                       dla zadań, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio na kwotę:

| Numer zadania | Wartość w PLN |
| --- | --- |
| 1 | 763,98 |
| 2 | 1 055,71 |
| 3 | 913,20 |
| 4 | 3 780,34 |
| 5 | 1 420,00 |
| 6 | 360,00 |
| 7 | 1 145,86 |
| ŁĄCZNIE | 9 439,10 |

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art.45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 BGK, z dopiskiem: Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu realizacji zadania nr 91438 pn. „Budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem                        dla śmigłowców- DZP/PN/46/2018 – wadium.

Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się datę i czas uznania rachunku Zamawiającego, w terminie składania ofert.

Oferty bez dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium w innej formie niż pieniądzu)  nie będą rozpatrywane.

UWAGA: w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć                 w/w dokumenty w oryginale.

Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.

Prosimy nie wkładać oryginału dokumentu do oferty.

1.1.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

  - pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

  - innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

2.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej                     lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z art.46 ust.1,1a, 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy Pzp.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium  na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie                  po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

3.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium  zgodnie z art.46 ust.3 ustawy Pzp.

4.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art.46 ust.4a. i ust.5 ustawy Pzp.

XII Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego-                    1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin, budynek nr 1, Sala Konferencyjna.

1.1.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu każdej z kopert zawierającej ofertę zostaną podane do wiadomości zebranych:

- nazwy (firmy)Wykonawców i ich adresy, a także informacje dotyczące:

- cen (wartości) ofert

- warunków płatności;

- terminu wykonania zamówienia,

- okresu udzielonej gwarancji

1.2.Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści ww. informacje na stronie internetowej www.1wszk.pl.

1.3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Oferty (z wyjątkiem informacji zastrzeżonych, iż nie mogą być udostępniane, a Wykonawca wykaże, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) i oświadczenie JEDZ udostępniane będą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,                        na pisemny wniosek osoby/podmiotu.

Zamawiający udostępni protokół w trakcie trwania postępowania, natomiast załączniki do protokołu będą udostępniane po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

„Tajemnica przedsiębiorstwa” rozumiana zgodnie z [Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z późn. zm.]

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579)

Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą, być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych Wykonawców.

Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych informacji. Uzasadnienie powinno dowodzić, zgodnie  z przywołanym wyżej przepisem, iż  zastrzeżona informacja ma charakter techniczny, technologiczny, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, itp., oraz umożliwiać jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty określone jako zastrzeżone.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN                              z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

3. Protokół postępowania jest udostępniany w trakcie trwania postępowania, natomiast załączniki do protokołu będą udostępniane po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

Oferty udostępniane będą zainteresowanym w Dziale Zamówień Publicznych pok. Nr 14 (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,                            a Wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania) na wniosek Wykonawcy. Otwarcie Jedz jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na serwerze Zamawiającego.

4.Na posiedzeniu niejawnym komisji oferty będą podlegały badaniu pod względem formalnym.

4.1.Zamawiający odrzuci ofertę, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ na podstawie przesłanek określonych w art. 89 ust.1 Pzp, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów  w siwz należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale IX niniejszej SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania każdego z Wykonawców w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień treści złożonej oferty.

Niedopuszczalne są negocjacje między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczące złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści, z zastrzeżeniem pkt. 12.5.

4.2.Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaż jedna przesłanka wymieniona              w 24 ust.1 pkt.12-23 ustawy Pzp oraz art.24 ust.5 pkt. 1, 2, 4 i 8 PZP, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

5.  Poprawianie omyłek w ofercie.

Zamawiający ma prawo dokonać korekty oczywistych omyłek pisarskich i oczywistych omyłek rachunkowych                     z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, a także  innych omyłek polegających                   na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów - Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ                                 PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT.

13.1.Ocena ofert.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w nw. kryteriach                    i  ich znaczeniu :

Cena – 60%

Okres gwarancji   – 40%

Każda z ofert oceniana będzie przez członków komisji w systemie punktowym na podstawie kryteriów oceny określonych powyżej.

- Punkty będą przyznawane za poszczególne części składowe oceny ofert wyznaczone przez przyjęte kryteria oraz ich wagi.

- Maksymalna liczba punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych powyżej.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

13.2.Punkty w kryterium cena danej oferty przyznawane będą proporcjonalnie, przy założeniu, że oferta                    o najniższej cenie uzyska 60 pkt.

Punkty za cenę zostaną wyliczone wg poniższych zasad:

Cn/Cd x 60 pkt= C

gdzie :

Cn - cena najniższa brutto

Cd - cena brutto danej oferty

C - punkty przyznane za cenę

Punkty zostaną przyznane na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczone według wzoru opisanego powyżej a następnie będą pomnożone przez wagę kryterium.

13.3. Punkty w kryterium okres gwarancji (G) przyznawane będą wg  poniższych zasad:

Okres gwarancji 60 miesięcy      - 0 pkt,

Okres gwarancji 65 miesięcy      - 20 pkt,

Okres gwarancji 70 miesięcy      - 40 pkt,

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 70 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia, natomiast w  ofercie                  z  okresem gwarancji dłuższym niż 70 miesięcy dla potrzeb oceny i porównania ofert, zostanie  przyjęta wartość liczbowa „70”miesięcy;

Punkty przyznane przez wszystkich członków komisji dla kryterium okres gwarancji będą pomnożone przez wagę kryterium.

13.4. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” oraz „okres gwarancji”.

Na ocenę końcową będzie składała się suma wszystkich uzyskanych tym sposobem punktów:

Po = C  + G

gdzie:

Po – łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie

C – liczba punktów za cenę

G – liczba punktów za ocenę okres gwarancji

UWAGA: Zamawiający przy wyliczeniu punktów będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

13.5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc     po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

13.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

13.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert – Zamawiający zastosuje zasadę określoną w art. 91 ust. 4 ustawy Pzp., a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej Zabezpieczeniem, w wysokości  10 % wartości (ceny) oferty brutto podanej w ofercie i winno być wniesione przed zawarciem umowy.

2. Formę wniesienia zabezpieczenia Wykonawca wybiera spośród przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku; przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy nr 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 BGK z dopiskiem „Zabezpieczenie, nr sprawy DZP/PN/46/2018.

4. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

5. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego ważnego dokumentu, z którego treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji, gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (Beneficjenta gwarancji). Należy je złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja lub poręczenie), powinno ono obejmować

a) 100% wartości zabezpieczenia na okres realizacji umowy oraz 30 dniowy okres przewidziany na zwrot części zabezpieczenia,

b)  30% wartości zabezpieczenia na okres rękojmi za wady oraz 15 dniowy okres przewidziany na zwrot zabezpieczenia.

7. Formę wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca przed podpisaniem umowy, a sposób jego zwrotu określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

XV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA.

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania               i adres wykonawcy, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom                       w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań wydajności                                    lub funkcjonalności;

- o unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i/lub  ppkt. 4 na własnej stronie internetowej.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ STANOWIŁY INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY:

Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W jego treści podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

XVII. Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawowych zasad udzielania zamówień przysługują środki odwoławcze przewidziane                       w Prawie zamówień publicznych. Dział VI (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. Zawarcie umowy.

- Zamawiający zawiera umowy w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane                       w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Zamawiający powiadomi Wykonawców o terminie, po którego upływie umowa może być zawarta.

- W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się                      o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

- Osoba podpisująca umowę powinna być umocowana do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy.

XIX. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23,

- kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@1wszk.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XX. Załączniki do SIWZ:

- Wzór Formularza oferty Wykonawcy – załącznik nr 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2

- Oświadczenie o (braku) przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 3

- Przykładowy wzór wykazu osób – załącznik nr 4

- Wzór dotyczący zobowiązania podmiotu trzeciego – załącznik nr 5

- Projekt umowy – załącznik nr 6

- JEDZ – załącznik nr 7

## ZATWIERDZAM

LUBLIN, 5 PAŹDZIERNIK 2018 R.