Załącznik nr 4 do Zaproszenia

UMOWA Nr ……/2022

W dniu         03.2022 r. w Lublinie pomiędzy:

1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ z siedzibą w Lublinie, 20-049 Lublin, Al. Racławickie 23, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026235, 
NIP: 712-241-08-20, REGON: 431022232,

reprezentowanym przez:

płk dr n med. Aleksandra MICHALSKIEGO

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „……………………………, NIP ……………………, REGON……………………….  zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie prac w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

2.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich niezbędnych prac rozbiórkowych, budowlanych, w tym wykonanie instalacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i sztuką budowlaną.

4. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowanego 
w postępowaniu, skalkulował wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

6. Przedmiot umowy Wykonawca wykona z własnych materiałów. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

7. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia …………………………………...

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie stosownych działań celem przyspieszenia lub zwiększenia intensywności prowadzenia robót budowlanych objętych niniejszą umową, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, które nie uprawniają Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót, ich stopień zaawansowania w ocenie Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe wykonanie umowy. Wszystkie koszty związane z podjęciem na polecenie Zamawiającego działaniami obciążają Wykonawcę.

3. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac określonych niniejszą umową lub wykonuje je 
w sposób nienależyty, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do realizacji postanowień umowy i wyznaczy mu dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 2 tygodnie.

4. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa do wykonania zastępczego 
w terminie 3 dni przed rozpoczęciem prac.

5. Koszt wykonania zastępczego nie powinien przekroczyć ………………………….. zł brutto.

6.Zamawiającemu, który skorzystał z wykonania zastępczego, przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o zwrot wartości wykonanych robót oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w związku z koniecznością wykonania zastępczego. Zwrot następuje na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez Wykonawców oraz Zamawiającego. Kwota zwrotu nie może być przekroczyć wartości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.

§ 3.

- Wykonawca zapewni, że przedmiot umowy wykonany będzie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, a w szczególności:

- z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

- roboty demontażowe będą prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 ze zm.),

- odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy usuwać zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

- Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w;

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 155 ze zm.).

- Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie okazać w stosunku do wskazanego materiału przewidzianego do wykonania robót, szczegółową informację o jego pochodzeniu oraz przedłożyć aktualny certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatą techniczną lub polską specyfikacją techniczną.

- Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie przedłoży Karty Materiałowe na stosowane materiały przed ich wbudowaniem w celu uzyskania zgody i akceptacji Zamawiającego na ich wykorzystanie.

§ 4.

- Funkcję koordynatora realizacji zamówienia z ramienia Zamawiającego pełni ………………………… tel. kom. …………………….., e-mail: …………………….., Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: ……………………….. , tel. kom. ………………………. , e-mail: …………………….

§ 5.

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności oraz specyfiki przedmiotu umowy, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

      - Organizacja robót należy do Wykonawcy, który przejmuje, bez odrębnego wynagrodzenia poniższe obowiązki:

- zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- prowadzenie robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, BHP i p.poż oraz zasadami wiedzy technicznej,

      - Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- ponoszenia, od dnia podpisania niniejszej umowy do chwili odbioru ostatecznego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy;

- posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców przez cały okres realizacji przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż cena złożonej oferty oraz zobowiązuje się do tego, że utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu upływu okresów gwarancji i rękojmi przewidzianych Umową.

- zabezpieczania wykonanych prac przed zniszczeniem i natychmiastowego zabezpieczenia ewentualnych awarii,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu, bądź urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac,

- koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawców,

- informowanie o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie,

- zgłoszenie Zamawiającemu w formie pisemnej gotowości do odbioru robót wraz 
z przekazaniem następujących dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót zgłoszonych do odbioru:

  - oświadczenia o wykonaniu robót

  - oświadczenia o zastosowaniu wyrobów zgodnie z warunkami, o których mowa w 
§ 3. ust. 2 i ust. 3;

      - Przedstawiciel Zamawiającego nadzorujący prace nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe powodujące zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy

      - Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

- zapłaty za wykonane i odebrane roboty,

- przeprowadzenia odbioru końcowego robót,

4) zapewnienie Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej

5) wykonania innych czynności wymienionych w Umowie.

§ 7.

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający     zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- Kwota netto:   …………………. złotych ( słownie: .........................................................).

- Kwota brutto:  ……………. złotych (słownie: .....................................................) wynikające z oferty złożonej przez Wykonawcę. Oferta Wykonawcy stanowi integralną  część umowy, jako załącznik nr 1 do umowy.

- Wynagrodzenie to, określone jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami itp. Wynagrodzenie zawiera także należny podatek VAT.

- Zgodnie z art. 632 § 1 (z zastrzeżeniem art. 632 § 2) ustawy Kodeks cywilny, Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, za wyjątkiem możliwości przewidzianych w umowie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne do zakończenia realizacji zamówienia. Zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez względu na rzeczywisty nakład pracy i inne nakłady, które okażą się niezbędne do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje łączną cenę usług i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki Wykonawcy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót, który stanowić będzie podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy nie może ulec zmianie.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, który został podpisany o przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, na konto bankowe Wykonawcy.

- Wykonawca wraz z fakturą przedstawianą Zamawiającemu, przedstawi również dowód dokonania na rzecz Podwykonawcy  (Podwykonawców)  zapłaty  należnych   mu  (im)  kwot  objętych   fakturami,   których  termin wymagalności już upłynął. W miejsce dowodu zapłaty dopuszcza się również pisemne oświadczenie Podwykonawcy (Podwykonawców), że jego (ich) wymagalne roszczenia względem Wykonawcy zostały zaspokojone w pełnej wysokości i terminowo.

- Za datę płatności Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8.

- Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:

  - bez udziału podwykonawców;*

  - przy udziale podwykonawców, w zakresie robót………………………………………;*

- Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca wykona siłami własnymi, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt. 2, to nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o którym mowa w ust. 7. Dalszy tryb postępowania Zamawiającego określają ust. 7 – 16.

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale  wymaga zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażoną poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany dla tych warunków w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do projektu umowy o podwykonawstwo zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy w brzmieniu zgodnym z przedkładanym projektem. Projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

  - zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę,

  - wynagrodzenie,

  - terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy (nie dłuższy niż 30 dni),

  - tryb rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy,

  - postanowienie, iż w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia,

  - obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego przez podwykonawcę, o nienależytym wykonywaniu umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia,

  - postanowienie o obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z kolejnymi podwykonawcami w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności gdy:

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni;

  - termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

  - umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 3 dni ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi i ich zmian pod warunkiem, iż wartość poszczególnej umowy na dostawę lub usługę jest mniejsza lub równa 20. 000. złotych brutto, bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.

- Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub otrzymania zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokonać zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy usługi w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu.

- Postanowienia ust. 6 – 15 stosuje się odpowiednio do zmian umów o dalsze podwykonawstwo.

- Zlecenie części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego za wykonane roboty.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania jego własnych pracowników i współpracowników.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę mogącą wyniknąć dla Zamawiającego z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawców.

- Potwierdzeniem dokonania zapłaty przez wykonawcę na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonany zakres prac stanowić będzie złożone i podpisane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oświadczenie.

- Wykonawca oświadcza, że w umowach zawieranych z podwykonawcami, suma wynagrodzeń ustalonych za roboty budowlane realizowane przez podwykonawców nie przekroczy wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w ofercie.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia zamawiającego znajdującego się na terenie prowadzonych prac, wykonać zabezpieczenie terenu, na którym wykonywane są prace, zapewnić warunki bezpieczeństwa oraz nie naruszać w toku prowadzonych robót struktury istniejących obiektów i instalacji pod rygorem skutków finansowych.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne po każdym dniu prowadzenia prac.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prowadzenia prac i przekazać go Zamawiającemu w terminie do dnia wyznaczonego na odbiór robót.

§ 10.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej, na sumę nie mniejszą niż łączna wysokość wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

- Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody, nie niższych niż pełna wartość robót określonych niniejszą umową.

- Podwykonawca może wykonać roboty budowlane powierzone mu przez Wykonawcę po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia stwierdzającego, że zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność Wykonawcy za wypadki ubezpieczeniowe skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzonej poszkodowanemu przez podwykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót oraz przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji  określony w niniejszej umowie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody ubezpieczenia oraz dowody opłacenia składek z tytułu ubezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów określonych w ust. 4, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 11.

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed dostępem osób niepożądanych, odpowiednio go oznakować oraz w czasie prowadzonych robót odpowiednio zabezpieczyć przejścia piesze wzdłuż budynku i wszystkie dojścia do wejść do budynku.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność związaną z ewentualnymi szkodami, które spowodował Zamawiającemu i osobom trzecim podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie trwania rękojmi lub udzielonej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o wszystkich wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na termin realizacji zamówienia lub na jakość wykonywanych prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót.

§ 12.

- Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy odbiór robót w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o gotowości odbioru przez Wykonawcę.

- Za termin dochowany przez Wykonawcę Zamawiający uzna sytuację, w  dokona zgłoszenia gotowości do odbioru robót w terminie wykonania umowy, jeżeli w wyniku tego odbioru zostanie podpisany protokół odbioru.

- Jeżeli nie dojdzie do podpisania protokołu odbioru robót ze względu na nie wykonanie całości robót bądź nieprawidłowe ich wykonanie, takie zgłoszenie gotowości do odbioru nie zostanie uznane za wykonanie robót w terminie.

- Wykonawca obowiązany jest uporządkować i przekazać teren budowy Zamawiającemu podczas odbioru robót.

§ 13.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości przedmiotu umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego za pomocą  poczty elektronicznej.

- Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru, do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie
 z przeznaczeniem.

§ 13a

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze stanowi odbiór ostateczny przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu umowy i stanowi podstawę rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia wad.

§ 14.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych materiałach Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany na nowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

- Dokument gwarancji Wykonawca wyda Zamawiającemu podczas ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, przed rozliczeniem finansowym.

- Termin przekazania przedmiotu umowy protokołem odbioru ostatecznego robót jest datą rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi, który biegnie równolegle.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady przedmiotu umowy powstałe 
i ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

- Stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi (na podstawie protokołów ujawnienia wady) usterki lub wady Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia.

- W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i pokryje koszty ich usunięcia z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Na wbudowane materiały i urządzenia Wykonawca nie może udzielić gwarancji na czas krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta.

- Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy wartość zabezpieczenia, Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

- likwidacji firmy Wykonawcy;

- zajęciu majątku Wykonawcy.

§ 15.

- Strony ustalają, że kary umowne naliczane będą Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokości:

- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy;

- w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy;

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  lub projektu jej zmiany w wysokości 2000,00 brutto zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany. Karę Zamawiający może powiększyć o kolejne 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu umowy, nie więcej niż 20% wartości brutto umowy,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiącezłotych) za każdy taki przypadek. Karę Zamawiający może powiększyć o kolejne 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu umowy, nie więcej niż 20% wartości brutto umowy,

- z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany za każdy taki przypadek;

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (pełne odszkodowanie).

3. Niezależnie od powyższych postanowień w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte. Odstąpienie nastąpi w terminie 7 dni od daty bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia ze względu na jego przeznaczenia, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie, chyba że sprzeciwiają się temu powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. Do potrącenia może dojść po upływie terminu określonego w nocie obciążeniowej lub wezwaniu do zapłaty wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy.

8. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 35% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust.1.

9. Zapłata kar umownych nie zwalnia od obowiązku wykonania prac lub usunięcia usterek
i awarii w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia, zaś jego skutki są niemożliwe zapobieżenia. Jako siłę wyższą traktuje się katastrofalne działania przyrody oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej. Strony zgodnie oświadczają, że za siłę wyższą nie uważa się obecnych oraz przyszłych wydarzeń i  skutków  związanych 
z wystąpieniem epidemii COVID-19.

§ 16.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksów do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 17.

- Zamawiającemu, poza wypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę bez podania uzasadnionych przyczyn lub zaprzestania wykonywania prac w terminie 4 dni, od ustalonego terminu rozpoczęcia robót lub od momentu przerwania prac, oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- niewykonywania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową, używania materiałów 
i urządzeń nieposiadających właściwych atestów lub nienależytego wykonywania zobowiązań umownych, pomimo wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonania i wyznaczenia minimum 3 dni roboczych na zmianę dotychczasowego sposobu wykonywania umowy,

- Zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami bez zgody Zamawiającego.

- Przekroczenia terminu wykonania umowy przez Wykonawcę – niewykonanie umowy 
w terminie ściśle określonym w umowie, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może odnosić się do całej umowy lub jej części.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

- W terminie 5 dni od dnia odstąpienia od umowy, przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, sporządzą protokół wykonanych prac przez Wykonawcę do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie ma charakter ex nunc.

§ 18.

Wszelkie informacje objęte ochroną będą przekazywane Wykonawcy wyłącznie w celu umożliwienia mu wykonywania zobowiązań określonych w umowie, przy czym Wykonawca nie będzie uprawniony do wykorzystywania informacji objętych ochroną w jakimkolwiek innym celu bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 19.

- Administratorem danych osobowych jest: 1 Wojskowy Szpital Klinicznym                           z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, tel.: 261183200, adres e-mail: sylwester.fularski@1wszk.pl

- Inspektorem danych osobowych jest: Sylwester Fularski.

- Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której stroną jest Wykonawca na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

- Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

- Dane udostępnione przez Wykonawcę nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

- Dane udostępnione przez Wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, licząc od początku roku następującego po roku podpisania umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, wynikającego z przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 20.

- Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące terminu realizacji zamówienia 
w przypadku zaistnienia jednej z  następujących okoliczności:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego -  termin realizacji zamówienia może zostać przesunięty o okres wstrzymania robót;

- w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć – termin realizacji zamówienia może zostać przesunięty o okres usunięcia skutków zdarzenia losowego;

- w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, 
o  charakterze działania siły wyższej – termin realizacji zamówienia może zostać przesunięty o okres wystąpienia zdarzeń niezależnych od Stron;

3. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian  zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną  pod rygorem nieważności.

§ 21.

- Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich dokumentów, materiałów, informacji, zwanych dalej Informacjami, uzyskanych w związku z realizacją Umowy, których ujawnieni mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę majątkową lub niemajątkową.

- Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach, niż określone w Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku niezachowania w poufności albo nieuprawnionego ujawnienia Informacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną w wysokości 10.000  zł za każde naruszenie. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadkach gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 22.

1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

§ 23.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

§ 24.

Wykaz załączników do umowy, które stanowią jej integralną cześć:

Zał. nr 1	- Formularz ofertowy,

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: